CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

HỢP ĐỒNG

Số: 01/HĐ/THEPMN-IWARE2026

- Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 06 năm 2023 của Quốc hội;

- Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 của Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu;

- Căn cứ Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

- Căn cứ vào khả năng và nhu cầu 2 bên:

Hôm nay, vào lúc     giờ     phút ngày    tháng    năm 2026, chúng tôi, đại diện cho các bên ký hợp đồng, gồm có:

Bên A: CÔNG TY TNHH MTV THÉP MIỀN NAM - VNSTEEL

Địa chỉ: KCN Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thành Phố Hồ Chí Minh

Điện thoại:   0254. 3922091    			Fax: 0254. 3921005

Mã số thuế:   3502269994

Đại diện: Ông LÊ VIỆT                                    Chức vụ: Tổng Giám đốc

Bên B: CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP PHẦN MỀM THÔNG MINH IWARE

Địa chỉ: 178/1A Phan Đăng Lưu, Phường Đức Nhuận, TP.HCM

Tài khoản: 86.8686.8639 tại Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Xuân Lộc.

Mã số thuế: 0317555297

Đại diện: Bà LÊ THỊ KIỀU NHI                    Chức vụ: Giám đốc

Hai bên thống nhất ký kết Hợp đồng phát triển, triển khai, chuyển giao và bảo hành phần mềm với các điều khoản sau:

ĐIỀU 1. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ

Trong Hợp đồng này, các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1.1. Source Code

Là toàn bộ mã nguồn của phần mềm được phát triển trong phạm vi Hợp đồng, bao gồm mã nguồn Backend, Frontend, Module Odoo, Script, file cấu hình, tài liệu kỹ thuật, Repository, các thành phần cần thiết để biên dịch, triển khai, vận hành, bảo trì và phát triển hệ thống.

1.2. Database

Là toàn bộ cơ sở dữ liệu của hệ thống, bao gồm cấu trúc dữ liệu, bảng dữ liệu, chỉ mục (Index), View, Function, Stored Procedure (nếu có), Trigger, Script khởi tạo, Script cập nhật và các thành phần liên quan phục vụ vận hành hệ thống.

1.3. Production

Là môi trường vận hành chính thức của hệ thống sau khi hoàn thành kiểm thử, được đưa vào khai thác phục vụ hoạt động thực tế của Bên A.

1.4. UAT (User Acceptance Test)

Là giai đoạn kiểm thử chấp nhận người sử dụng do Bên A thực hiện nhằm xác nhận hệ thống đáp ứng đầy đủ các yêu cầu nghiệp vụ, kỹ thuật và điều kiện đưa vào vận hành chính thức.

1.5. Critical Error

Là lỗi nghiêm trọng làm hệ thống hoặc chức năng nghiệp vụ chính không thể hoạt động, gây gián đoạn toàn bộ hoặc phần lớn hoạt động của Bên A và cần được ưu tiên xử lý ngay.

1.6. High Error

Là lỗi ảnh hưởng nghiêm trọng đến một hoặc nhiều chức năng nghiệp vụ chính của hệ thống nhưng vẫn có giải pháp tạm thời để tiếp tục vận hành.

1.7. Medium Error

Là lỗi ảnh hưởng đến một phần chức năng hoặc làm giảm hiệu quả sử dụng của hệ thống nhưng không gây gián đoạn các nghiệp vụ chính.

1.8. Low Error

Là lỗi nhỏ liên quan đến giao diện, hiển thị hoặc các chức năng phụ, không ảnh hưởng đến hoạt động chính của hệ thống.

1.9. Go-Live

Là thời điểm hệ thống được triển khai trên môi trường Production và chính thức đưa vào sử dụng sau khi hoàn thành các bước kiểm thử và được Bên A chấp thuận.

1.10. Acceptance (Nghiệm thu)

Là việc Bên A xác nhận bằng văn bản rằng sản phẩm, hạng mục hoặc toàn bộ hệ thống đã đáp ứng các yêu cầu theo Hợp đồng và đủ điều kiện chuyển sang giai đoạn tiếp theo hoặc đưa vào sử dụng.

1.11. Change Request (CR)

Là yêu cầu bổ sung, thay đổi hoặc điều chỉnh ngoài phạm vi công việc đã được quy định tại Hợp đồng và các Phụ lục. Mọi Change Request phải được hai bên xem xét, đánh giá ảnh hưởng về phạm vi, tiến độ, chi phí và được phê duyệt bằng văn bản trước khi thực hiện.

1.12. Business Day (Ngày làm việc)

Là các ngày làm việc theo quy định của pháp luật Việt Nam, không bao gồm thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết theo quy định của Nhà nước.

1.13. Repository

Là hệ thống quản lý mã nguồn của dự án (GitLab, GitHub Enterprise, Azure DevOps hoặc nền tảng tương đương), nơi lưu trữ toàn bộ mã nguồn, lịch sử thay đổi (Commit), nhánh phát triển (Branch), phiên bản (Tag/Release) và các thông tin phục vụ quản lý quá trình phát triển phần mềm.

1.14. API

Là giao diện lập trình ứng dụng (Application Programming Interface) được sử dụng để trao đổi dữ liệu giữa hệ thống Portal và các hệ thống khác theo phạm vi Hợp đồng.

1.15. Repository Owner

Là Bên A hoặc tổ chức do Bên A chỉ định có quyền quản lý, phân quyền và kiểm soát toàn bộ Repository của dự án trong suốt quá trình triển khai và sau khi hoàn thành bàn giao.

1.16. Deliverables (Sản phẩm bàn giao)

Là toàn bộ sản phẩm, tài liệu, mã nguồn, cơ sở dữ liệu, tài khoản quản trị, API, tài liệu kỹ thuật và các hạng mục khác mà Bên B có trách nhiệm bàn giao theo Hợp đồng và các Phụ lục.

ĐIỀU 2. ĐỐI TƯỢNG HỢP ĐỒNG

2.1. Mục tiêu của dự án

Bên A đồng ý thuê và Bên B đồng ý thực hiện việc khảo sát, tư vấn, phân tích yêu cầu nghiệp vụ, thiết kế, phát triển, kiểm thử, triển khai, đào tạo, chuyển giao và bảo hành Hệ thống Cổng thông tin khách hàng (Customer Portal) trên nền tảng Odoo Community 19, đáp ứng nhu cầu quản lý hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam - VNSTEEL.

Hệ thống được xây dựng nhằm số hóa quy trình giao dịch giữa Bên A và khách hàng, cho phép khách hàng chủ động tra cứu thông tin, đặt hàng, theo dõi đơn hàng, công nợ, hạn mức tín dụng, tiêu thụ và các thông tin liên quan thông qua môi trường Web, đồng thời kết nối và đồng bộ dữ liệu với các hệ thống hiện hữu của Bên A.

Toàn bộ hệ thống được thiết kế theo mô hình mở, có khả năng mở rộng trong tương lai và đáp ứng các yêu cầu về hiệu năng, bảo mật, an toàn dữ liệu và khả năng tích hợp.

2.2. Phạm vi công việc của Bên B

Bên B chịu trách nhiệm thực hiện toàn bộ công việc cần thiết để đưa hệ thống vào vận hành chính thức, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

Giai đoạn 1. Khảo sát và phân tích yêu cầu

- Khảo sát hiện trạng hạ tầng CNTT, hệ thống ERP và các hệ thống liên quan của Bên A.

- Khảo sát quy trình nghiệp vụ hiện hữu.

- Phỏng vấn người sử dụng.

- Thu thập yêu cầu nghiệp vụ.

- Phân tích yêu cầu chức năng.

- Phân tích yêu cầu phi chức năng.

- Lập tài liệu khảo sát.

- Lập tài liệu phân tích nghiệp vụ (Business Requirement Document).

- Lập tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm (Software Requirement Specification).

Giai đoạn 2. Thiết kế hệ thống

- Thiết kế kiến trúc tổng thể.

- Thiết kế cơ sở dữ liệu.

- Thiết kế giao diện.

- Thiết kế API.

- Thiết kế phân quyền.

- Thiết kế Workflow.

- Thiết kế Dashboard.

- Thiết kế tích hợp.

Giai đoạn 3. Phát triển phần mềm

Bên B thực hiện lập trình toàn bộ hệ thống theo đúng tài liệu đặc tả đã được Bên A phê duyệt.

Việc phát triển bao gồm:

- Phát triển Portal khách hàng.

- Phát triển các Module nghiệp vụ.

- Phát triển Dashboard.

- Phát triển API.

- Phát triển các chức năng tích hợp.

- Tối ưu hiệu năng.

- Kiểm soát bảo mật.

- Kiểm thử đơn vị (Unit Test).

Giai đoạn 4. Kiểm thử

Bao gồm:

- Unit Test.

- Integration Test.

- System Test.

- User Acceptance Test (UAT).

- Kiểm thử hiệu năng.

- Kiểm thử bảo mật.

- Kiểm thử hồi quy.

Giai đoạn 5. Triển khai

Bao gồm:

- Cài đặt môi trường Development.

- Cài đặt môi trường Testing.

- Cài đặt môi trường Staging.

- Cài đặt môi trường Production.

- Cấu hình hệ thống.

- Chuyển đổi dữ liệu (nếu có).

- Triển khai Go-Live.

Giai đoạn 6. Đào tạo

Bao gồm:

- Đào tạo Quản trị hệ thống.

- Đào tạo Người sử dụng.

- Đào tạo vận hành.

- Bàn giao tài liệu đào tạo.

Giai đoạn 7. Chuyển giao

Bao gồm toàn bộ nội dung quy định tại Phụ lục 03.

Giai đoạn 8. Bảo hành

Theo quy định tại Phụ lục SLA.

2.3. Phạm vi chức năng của hệ thống

Hệ thống được phát triển bao gồm các nhóm chức năng sau:

- Portal khách hàng.

- Module Đặt hàng.

- Module Nhận hàng.

- Module Công nợ.

- Module Hạn mức.

- Module Tiêu thụ.

- Module Báo cáo.

- Tích hợp SQL Server, API, EasyInvoice và các hệ thống hiện hữu.

Chi tiết chức năng được quy định tại Phụ lục 01 (Technical Specification).

ĐIỀU 3. TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT

3.1. Nguyên tắc xây dựng hệ thống

Hệ thống phần mềm được Bên B thiết kế và phát triển trên cơ sở yêu cầu nghiệp vụ của Bên A theo nội dung quy định tại Phụ lục 01 của Hợp đồng, bảo đảm tính ổn định, an toàn, bảo mật, khả năng mở rộng và đáp ứng nhu cầu khai thác trong quá trình vận hành.

Hệ thống phải được xây dựng theo kiến trúc mở, cho phép bảo trì, nâng cấp và tích hợp với các hệ thống hiện hữu của Bên A mà không ảnh hưởng đến hoạt động đang vận hành.

3.2. Nền tảng công nghệ

Hệ thống được phát triển trên nền tảng Odoo Community 19, sử dụng cơ sở dữ liệu PostgreSQL và tích hợp với các hệ thống hiện hữu của Bên A thông qua cơ sở dữ liệu, API hoặc các phương thức tích hợp khác theo phạm vi quy định tại Phụ lục 01.

Mọi thay đổi về nền tảng công nghệ trong quá trình triển khai phải được hai bên thống nhất bằng văn bản.

3.3. Yêu cầu kỹ thuật

Hệ thống phải đáp ứng tối thiểu các yêu cầu sau:

- Hoạt động ổn định trên môi trường Web.

- Hỗ trợ các trình duyệt phổ biến như Google Chrome, Microsoft Edge và Mozilla Firefox.

- Có khả năng phân quyền theo vai trò người sử dụng.

- Có cơ chế ghi nhận nhật ký thao tác (Audit Log).

- Có cơ chế sao lưu và phục hồi dữ liệu.

- Hỗ trợ tích hợp với các hệ thống hiện hữu của Bên A.

- Đáp ứng các tiêu chuẩn bảo mật theo quy định của Hợp đồng và Phụ lục kỹ thuật.

3.4. Yêu cầu về hiệu năng

Hệ thống phải được thiết kế bảo đảm khả năng đáp ứng số lượng người sử dụng theo nhu cầu của Bên A, có thời gian phản hồi phù hợp trong điều kiện hạ tầng đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và bảo đảm tính ổn định trong quá trình khai thác.

Các chỉ tiêu hiệu năng chi tiết được quy định tại Phụ lục 01 của Hợp đồng.

3.5. Yêu cầu về bảo mật

Bên B có trách nhiệm áp dụng các biện pháp kỹ thuật cần thiết nhằm bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống, bao gồm nhưng không giới hạn:

Sử dụng giao thức HTTPS khi truyền dữ liệu.

Mã hóa thông tin xác thực người dùng.

Phân quyền truy cập theo chức năng và vai trò.

Ghi nhận nhật ký truy cập và thao tác của người sử dụng.

Áp dụng các biện pháp phòng chống các hình thức tấn công phổ biến đối với ứng dụng Web.

3.6. Tiêu chuẩn nghiệm thu kỹ thuật

Hệ thống được xem là đáp ứng yêu cầu kỹ thuật khi:

- Hoàn thành đầy đủ các chức năng theo Phụ lục 01.

- Đáp ứng các yêu cầu về hiệu năng, bảo mật và tích hợp theo Hợp đồng.

- Không còn lỗi nghiêm trọng ảnh hưởng đến việc vận hành hệ thống tại thời điểm nghiệm thu.

- Hoàn thành việc bàn giao đầy đủ tài liệu kỹ thuật và hồ sơ dự án theo quy định tại Phụ lục 03.

ĐIỀU 4. TIẾN ĐỘ

4.1. Thời gian thực hiện

Thời gian thực hiện dự án dự kiến là 06 (sáu) tháng, kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực hoặc kể từ ngày Bên A hoàn thành các điều kiện để triển khai dự án theo thỏa thuận của hai bên.

Tiến độ triển khai chi tiết được quy định tại Phụ lục 02 – Kế hoạch triển khai và tiến độ dự án, là một phần không tách rời của Hợp đồng.

4.2. Các giai đoạn triển khai

Dự án được triển khai theo các giai đoạn chính sau:

- Khởi động dự án, khảo sát và thu thập yêu cầu.

- Phân tích nghiệp vụ và thiết kế hệ thống.

- Phát triển các chức năng theo phạm vi Hợp đồng.

- Kiểm thử nội bộ và kiểm thử chấp nhận người sử dụng (UAT).

- Triển khai hệ thống trên môi trường vận hành chính thức (Go-Live).

- Nghiệm thu, bàn giao và chuyển sang giai đoạn bảo hành.

- Kết quả của từng giai đoạn được xác nhận bằng các tài liệu, biên bản hoặc sản phẩm tương ứng theo quy định của Hợp đồng và các Phụ lục.

4.3. Điều chỉnh tiến độ

Trong quá trình thực hiện, tiến độ dự án có thể được điều chỉnh trong các trường hợp sau:

Bên A thay đổi hoặc bổ sung yêu cầu ngoài phạm vi Hợp đồng.

Bên A chậm cung cấp thông tin, dữ liệu, môi trường hoặc nhân sự phối hợp.

Phát sinh yêu cầu thay đổi (Change Request) được hai bên thống nhất.

Xảy ra sự kiện bất khả kháng hoặc các trường hợp khác được hai bên chấp thuận bằng văn bản.

Mọi điều chỉnh tiến độ phải được hai bên thống nhất và xác nhận bằng văn bản trước khi thực hiện.

4.4. Trách nhiệm phối hợp

Bên A có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu, dữ liệu và cử đầu mối phối hợp trong suốt quá trình triển khai.

Bên B có trách nhiệm tổ chức triển khai theo kế hoạch, định kỳ báo cáo tiến độ, kịp thời thông báo các rủi ro có thể ảnh hưởng đến tiến độ và đề xuất biện pháp xử lý nhằm bảo đảm mục tiêu của dự án.

ĐIỀU 5. THANH TOÁN

5.1. Giá trị hợp đồng

Tổng giá trị Hợp đồng là 598.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm chín mươi tám triệu đồng chẵn).

Giá trị trên bao gồm toàn bộ chi phí khảo sát, phân tích, thiết kế, phát triển phần mềm, kiểm thử, triển khai, đào tạo, chuyển giao, bảo hành và các chi phí khác cần thiết để hoàn thành phạm vi công việc theo Hợp đồng và các Phụ lục kèm theo.

5.2. Phương thức thanh toán

Việc thanh toán được thực hiện bằng chuyển khoản bằng đồng Việt Nam (VNĐ) vào tài khoản do Bên B chỉ định. Thông tin tài khoản thanh toán được quy định tại Hợp đồng hoặc thông báo bằng văn bản khi có thay đổi.

5.3. Tiến độ thanh toán

Hai bên thống nhất thanh toán theo 02 (hai) đợt như sau:

Đợt 1: Thanh toán 40% giá trị Hợp đồng sau khi Hợp đồng có hiệu lực số tiền là 239.200.000 (Hai trăm ba mươi chính triệu hai trăm nghìn đồng).

Hồ sơ thanh toán bao gồm:

- Hóa đơn GTGT

- Giấy đề nghị thanh toán

Bên A thực hiện thanh toán trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thanh toán hợp lệ.

Đợt 2: Thanh toán 60% giá trị Hợp đồng sau khi Bên B hoàn thành giai đoạn nghiệm thu số tiền là 358.800.000 (Ba trăm năm mươi tám triệu tám trăm nghìn đồng).

Hồ sơ thanh toán bao gồm:

- Biên bản bàn giao mã nguồn

- Biên bản nghiệm thu phần mềm có chữ ký và đóng dấu 2 bên

- Hóa đơn GTGT

- Giấy đề nghị thanh toán

Bên A thực hiện thanh toán trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thanh toán hợp lệ.

5.5. Chậm thanh toán

Trường hợp Bên A chậm thanh toán mà không thuộc trường hợp bất khả kháng hoặc không có thỏa thuận khác bằng văn bản, Bên B có quyền thông báo bằng văn bản, tạm dừng các công việc tiếp theo và điều chỉnh tiến độ thực hiện tương ứng với thời gian chậm thanh toán.

ĐIỀU 6. NGHIỆM THU

6.1. Nguyên tắc nghiệm thu

Việc nghiệm thu được thực hiện theo từng giai đoạn triển khai nhằm xác nhận kết quả công việc đã hoàn thành và làm cơ sở để chuyển sang giai đoạn tiếp theo hoặc thực hiện thanh toán theo quy định của Hợp đồng.

Quy trình, tiêu chí và biểu mẫu nghiệm thu được quy định chi tiết tại Phụ lục 05 – Bộ biểu mẫu nghiệm thu, là một phần không tách rời của Hợp đồng.

6.2. Các giai đoạn nghiệm thu

Việc nghiệm thu được thực hiện theo các giai đoạn sau:

- Nghiệm thu từng module: Xác nhận từng chức năng hoặc nhóm chức năng đã được phát triển đúng theo yêu cầu quy định tại Phụ lục 01.

- Nghiệm thu tích hợp: Xác nhận hệ thống hoạt động đồng bộ giữa các module và kết nối thành công với các hệ thống tích hợp theo phạm vi Hợp đồng.

- Kiểm thử và chạy thử (UAT): Bên A thực hiện kiểm thử trên môi trường thử nghiệm; Bên B có trách nhiệm tiếp nhận, khắc phục các lỗi thuộc phạm vi Hợp đồng và phối hợp kiểm thử lại cho đến khi đáp ứng yêu cầu.

- Nghiệm thu chính thức: Được thực hiện sau khi hệ thống đã triển khai trên môi trường vận hành chính thức (Production), đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật, chức năng và tài liệu bàn giao theo Hợp đồng.

6.3. Điều kiện nghiệm thu

Hệ thống được xem là đủ điều kiện nghiệm thu khi đáp ứng các điều kiện sau:

Hoàn thành đầy đủ phạm vi công việc theo Hợp đồng và Phụ lục 01.

Không còn lỗi nghiêm trọng ảnh hưởng đến việc vận hành hệ thống.

Hoàn thành việc bàn giao tài liệu, mã nguồn và các hạng mục theo quy định tại Phụ lục 03 (đối với nghiệm thu cuối).

Hai bên thống nhất ký Biên bản nghiệm thu theo mẫu quy định tại Phụ lục 05.

6.4. Biên bản nghiệm thu

Mỗi giai đoạn nghiệm thu được lập thành Biên bản nghiệm thu có xác nhận của đại diện có thẩm quyền của hai bên.

Biên bản nghiệm thu là căn cứ để:

- Xác nhận khối lượng công việc đã hoàn thành.

- Thực hiện thanh toán theo tiến độ quy định tại Điều 5 của Hợp đồng.

- Chuyển sang giai đoạn triển khai tiếp theo hoặc chuyển sang giai đoạn bảo hành sau khi nghiệm thu chính thức.

ĐIỀU 7. BÀN GIAO

7.1. Nguyên tắc bàn giao

Sau khi hệ thống được nghiệm thu chính thức và Bên A hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ thanh toán theo Hợp đồng, Bên B có trách nhiệm bàn giao toàn bộ sản phẩm, tài liệu và các hạng mục thuộc phạm vi dự án để Bên A tiếp nhận, quản lý và khai thác.

Việc bàn giao được lập thành Biên bản bàn giao theo mẫu quy định tại Phụ lục 05 và là căn cứ xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ chuyển giao của Bên B.

7.2. Nội dung bàn giao

Các hạng mục bàn giao bao gồm nhưng không giới hạn:

- Toàn bộ mã nguồn (Source Code) của hệ thống.

- Cơ sở dữ liệu (Database), script khởi tạo và script cập nhật dữ liệu.

- Tài liệu thiết kế, tài liệu cài đặt, tài liệu quản trị và tài liệu hướng dẫn sử dụng.

- Tài liệu API, tài liệu tích hợp và các tài liệu kỹ thuật liên quan.

- Kết quả kiểm thử, danh sách lỗi đã xử lý và biên bản đào tạo.

- Tài khoản quản trị hệ thống, tài khoản quản trị cơ sở dữ liệu, tài khoản máy chủ, API Key và các thông tin quản trị khác thuộc phạm vi dự án.

Danh mục chi tiết các hạng mục bàn giao được quy định tại Phụ lục 03 – Danh mục bàn giao, là một phần không tách rời của Hợp đồng.

7.2.1 Repository mã nguồn

Trong suốt quá trình phát triển phần mềm, toàn bộ mã nguồn của dự án phải được quản lý trên hệ thống quản lý mã nguồn tập trung như GitLab, GitHub Enterprise, Azure DevOps hoặc nền tảng tương đương do Bên A chỉ định.

Repository của dự án thuộc quyền quản lý của Bên A hoặc tổ chức do Bên A chỉ định.

Bên B có trách nhiệm thực hiện toàn bộ hoạt động phát triển thông qua Repository này.

Repository phải thuộc quyền sở hữu của Bên A ngay từ thời điểm khởi tạo dự án.

Bên B chỉ được cấp quyền sử dụng để phát triển.

7.2.2 Quyền kiểm tra Repository

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, Bên A có quyền:

- Kiểm tra Repository.

- Kiểm tra lịch sử Commit.

- Kiểm tra Branch.

- Kiểm tra Tag và Release.

- Kiểm tra Coding Standard.

- Kiểm tra việc sử dụng thư viện mã nguồn mở.

- Kiểm tra License của các thư viện được sử dụng.

- Kiểm tra lịch sử Merge.

- Kiểm tra nhật ký phát triển nhằm phục vụ công tác giám sát chất lượng dự án.

Bên B có trách nhiệm phối hợp và cung cấp đầy đủ quyền truy cập cần thiết cho Bên A.

7.3. Trách nhiệm của Bên B

Bên B cam kết toàn bộ sản phẩm bàn giao là phiên bản đã được nghiệm thu, đầy đủ, có thể sử dụng và không bị giới hạn quyền khai thác theo phạm vi Hợp đồng.

Bên B có trách nhiệm hỗ trợ Bên A tiếp nhận, kiểm tra và hướng dẫn sử dụng các tài liệu, mã nguồn và tài khoản quản trị trong quá trình bàn giao.

7.4. Xác nhận hoàn thành bàn giao

Việc bàn giao được xem là hoàn thành khi:

- Hai bên ký Biên bản bàn giao theo quy định.

- Bên A xác nhận đã tiếp nhận đầy đủ các hạng mục theo Phụ lục 03.

- Bên B hoàn thành việc hướng dẫn tiếp nhận và chuyển giao quyền quản trị hệ thống cho Bên A.

7.5. Cam kết về tính đầy đủ của sản phẩm bàn giao

Bên B cam kết không giữ lại bất kỳ thành phần nào của hệ thống thuộc phạm vi Hợp đồng, bao gồm nhưng không giới hạn mã nguồn, tài liệu kỹ thuật, tài khoản quản trị, khóa truy cập, API Key, cơ sở dữ liệu hoặc các thông tin cần thiết để Bên A quản lý, vận hành, bảo trì và phát triển hệ thống sau khi hoàn thành việc bàn giao

Bên B cam kết bàn giao đầy đủ, toàn bộ và không giữ lại bất kỳ thành phần nào của hệ thống thuộc phạm vi Hợp đồng sau khi Bên A hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ thanh toán theo quy định.

Việc bàn giao bao gồm nhưng không giới hạn:

- Toàn bộ Source Code của hệ thống (Backend, Frontend, Module phát triển riêng và các thành phần liên quan).

- Toàn bộ Database, cấu trúc dữ liệu, Script khởi tạo, Script cập nhật và các công cụ hỗ trợ triển khai.

- Toàn bộ tài liệu kỹ thuật, tài liệu thiết kế, tài liệu cài đặt, tài liệu quản trị, tài liệu hướng dẫn sử dụng và tài liệu API.

- Toàn bộ Repository mã nguồn, lịch sử phiên bản (nếu có), file cấu hình, khóa cấu hình và các thông tin cần thiết để biên dịch, triển khai và vận hành hệ thống.

- Toàn bộ tài khoản quản trị, bao gồm tài khoản quản trị ứng dụng, quản trị cơ sở dữ liệu, quản trị máy chủ, API Key, Access Key và các thông tin quản trị khác thuộc phạm vi dự án.

Sau khi hoàn thành việc bàn giao, Bên B không được giữ lại hoặc sử dụng bất kỳ mã nguồn, tài khoản, khóa truy cập, dữ liệu hoặc thành phần nào thuộc hệ thống để hạn chế quyền quản lý, khai thác, bảo trì hoặc phát triển hệ thống của Bên A, trừ các thành phần phần mềm của bên thứ ba được sử dụng theo giấy phép riêng.

ĐIỀU 8. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

8.1. Quyền sở hữu sản phẩm

Sau khi Bên A hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ thanh toán theo Hợp đồng, Bên B chuyển giao cho Bên A toàn bộ quyền sở hữu, quyền sử dụng và quyền khai thác đối với các sản phẩm được phát triển riêng cho dự án.

Các sản phẩm chuyển giao bao gồm nhưng không giới hạn: Source Code, Database, Script triển khai, tài liệu kỹ thuật, tài liệu hướng dẫn sử dụng, tài liệu API, tài khoản quản trị và các sản phẩm khác theo Phụ lục 03 của Hợp đồng.

8.2. Quyền của Bên A

Sau khi hoàn thành việc bàn giao, Bên A có quyền:

- Quản lý, sử dụng và khai thác hệ thống.

- Chỉnh sửa, nâng cấp và phát triển hệ thống.

- Thuê đơn vị khác bảo trì hoặc phát triển phần mềm.

- Sao lưu, cài đặt và triển khai hệ thống phục vụ hoạt động của Bên A.

8.3. Cam kết của Bên B

Bên B cam kết bàn giao đầy đủ các sản phẩm theo Hợp đồng và không giữ lại bất kỳ Source Code, tài khoản quản trị, khóa truy cập hoặc thành phần kỹ thuật nào nhằm hạn chế quyền quản lý, khai thác hoặc phát triển hệ thống của Bên A sau khi hoàn thành việc bàn giao.

8.4. Quyền đối với thành phần của bên thứ ba

Đối với các phần mềm, thư viện hoặc công cụ của bên thứ ba được sử dụng trong dự án, quyền sử dụng được thực hiện theo giấy phép của từng sản phẩm. Bên B có trách nhiệm thông báo và cung cấp đầy đủ thông tin liên quan cho Bên A trong quá trình bàn giao.

8.5. Bảo đảm quyền sở hữu trí tuệ

Bên B cam kết các sản phẩm do mình phát triển theo Hợp đồng không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào. Trường hợp phát sinh tranh chấp do lỗi của Bên B, Bên B có trách nhiệm phối hợp giải quyết và chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 9. BẢO MẬT VÀ AN TOÀN THÔNG TIN

9.1. Nghĩa vụ bảo mật

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, Bên B có trách nhiệm bảo mật toàn bộ thông tin, dữ liệu, tài liệu và các thông tin kinh doanh của Bên A mà mình được tiếp cận, đồng thời không được sao chép, sử dụng, tiết lộ hoặc chuyển giao cho bất kỳ bên thứ ba nào nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản của Bên A, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Nghĩa vụ bảo mật thông tin của các bên vẫn tiếp tục có hiệu lực kể cả sau khi Hợp đồng chấm dứt hoặc hết thời hạn bảo hành, trừ khi các thông tin đó đã được công khai hợp pháp hoặc pháp luật có quy định khác.

9.2. Bảo vệ dữ liệu

Bên B chỉ được sử dụng dữ liệu của Bên A cho mục đích triển khai Hợp đồng và phải áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo đảm an toàn dữ liệu trong suốt quá trình thực hiện dự án.

Sau khi hoàn thành việc bàn giao hoặc khi Hợp đồng chấm dứt, Bên B có trách nhiệm xóa hoặc hoàn trả toàn bộ dữ liệu của Bên A theo yêu cầu bằng văn bản của Bên A, trừ trường hợp pháp luật yêu cầu phải lưu trữ.

9.2.1. Bảo vệ dữ liệu cá nhân

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, trường hợp Bên B được phép truy cập, xử lý hoặc lưu trữ dữ liệu cá nhân của Bên A hoặc khách hàng của Bên A thì Bên B cam kết tuân thủ đầy đủ quy định của Nghị định số 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân và các quy định pháp luật có liên quan.

Bên B cam kết:

- Chỉ sử dụng dữ liệu cá nhân cho mục đích thực hiện Hợp đồng.

- Không sao chép dữ liệu ra ngoài phạm vi được Bên A cho phép.

- Không chuyển dữ liệu ra nước ngoài dưới bất kỳ hình thức nào nếu chưa có văn bản chấp thuận của Bên A.

- Không sử dụng dữ liệu của Bên A để huấn luyện hoặc tinh chỉnh bất kỳ mô hình trí tuệ nhân tạo (AI), Machine Learning hoặc hệ thống phân tích dữ liệu nào.

- Không sử dụng dữ liệu của Bên A cho mục đích nghiên cứu, thương mại hoặc cung cấp cho bên thứ ba.

- Không lưu giữ dữ liệu sau khi hoàn thành việc bàn giao hoặc khi Bên A yêu cầu xóa dữ liệu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

- Có trách nhiệm phối hợp với Bên A xử lý sự cố liên quan đến dữ liệu cá nhân nếu phát sinh.

9.3. An toàn thông tin

Bên B có trách nhiệm xây dựng hệ thống đáp ứng các yêu cầu tối thiểu về an toàn thông tin, bao gồm:

- Áp dụng giao thức truyền dữ liệu an toàn (HTTPS).

- Phân quyền truy cập theo vai trò người sử dụng.

- Mã hóa thông tin xác thực và mật khẩu người dùng.

- Hỗ trợ sao lưu và phục hồi dữ liệu.

- Áp dụng các biện pháp phòng chống các hình thức tấn công phổ biến đối với ứng dụng Web.

9.4. Vi phạm bảo mật

Trường hợp Bên B vi phạm nghĩa vụ bảo mật hoặc để xảy ra mất mát, rò rỉ dữ liệu do lỗi của mình, Bên B có trách nhiệm phối hợp khắc phục hậu quả, thông báo kịp thời cho Bên A và chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật đối với phần lỗi thuộc về mình.

ĐIỀU 10. ĐÀO TẠO VÀ HỖ TRỢ

10.1. Đào tạo và chuyển giao

Bên B có trách nhiệm tổ chức đào tạo cho người sử dụng và quản trị viên của Bên A nhằm bảo đảm có thể khai thác, vận hành và quản trị hệ thống sau khi triển khai.

Bên B đồng thời bàn giao đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng, tài liệu quản trị và các tài liệu kỹ thuật theo quy định tại Phụ lục 03.

10.2. Hỗ trợ triển khai

Trong quá trình triển khai và vận hành thử, Bên B có trách nhiệm hỗ trợ, hướng dẫn và xử lý các lỗi thuộc phạm vi Hợp đồng để bảo đảm hệ thống hoạt động ổn định.

10.3. Bảo hành

Bên B bảo hành hệ thống trong thời hạn 12 (mười hai) tháng kể từ ngày hai bên ký Biên bản nghiệm thu chính thức.

Trong thời gian bảo hành, Bên B có trách nhiệm khắc phục miễn phí các lỗi phát sinh thuộc phạm vi Hợp đồng. Các yêu cầu phát triển mới hoặc thay đổi ngoài phạm vi Hợp đồng không thuộc nội dung bảo hành.

10.4. Bảo trì sau bảo hành

Sau khi hết thời gian bảo hành, hai bên có thể thỏa thuận ký kết Hợp đồng bảo trì riêng. Phạm vi dịch vụ, mức độ hỗ trợ (SLA) và chi phí bảo trì được thực hiện theo thỏa thuận hoặc Phụ lục dịch vụ giữa hai bên.

ĐIỀU 11. PHỤ LỤC

Phụ lục 01: Đặc tả kỹ thuật.

Phụ lục 02: Tiến độ.

Phụ lục 03: Danh mục bàn giao.

Phụ lục 04: SLA.

Phụ lục 05: Biểu mẫu nghiệm thu.

ĐIỀU 12. PHẠT VÀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI

12.1. Phạt vi phạm hợp đồng

Trừ trường hợp bất khả kháng theo quy định tại Điều 13 của Hợp đồng này, nếu Bên B không thể cung cấp các dịch vụ liên quan theo đúng thời hạn đã nêu trong hợp đồng thì Bên A có thể khấu trừ vào giá hợp đồng một khoản tiền phạt tương ứng với : 1%/tuần cho đến khi nội dung công việc đó được thực hiện. Bên A sẽ khấu trừ đến 8%. Khi đạt đến mức phạt tối đa, Bên A có thể xem xét chấm dứt hợp đồng theo quy định tại Điều 14 của Hợp đồng này.

12.2. Bồi thường thiệt hại: Bồi thường thiệt hại trên cơ sở toàn bộ thiệt hại thực tế.

ĐIỀU 13. BẤT KHẢ KHÁNG

13.1. Trong Hợp đồng này, bất khả kháng được hiểu là các sự kiện nằm ngoài tầm kiểm soát của các bên và không thể lường trước, không thể tránh được và khiến cho việc thực hiện hợp đồng là không khả thi mà nguyên nhân không phải do sơ suất hoặc thiếu chú ý của các bên. Sự kiện bất khả kháng có thể bao gồm nhưng không giới hạn bởi chiến tranh, bạo loạn, đình công, hỏa hoạn, lũ lụt, dịch bệnh, cách ly do kiểm dịch hoặc các chính sách, quy định của Nhà nước.

13.2. Khi xảy ra sự kiện bất khả kháng, bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng phải kịp thời thông báo bằng văn bản cho bên kia về sự kiện đó và nguyên nhân gây ra sự kiện trong vòng 14 ngày kể từ ngày xảy ra sự kiện bất khả kháng. Đồng thời, chuyển cho bên kia giấy xác nhận về sự kiện bất khả kháng đó được cấp bởi một tổ chức có thẩm quyền tại nơi xảy ra sự kiện bất khả kháng.

Bên B bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng phải tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng theo hoàn cảnh thực tế cho phép và phải tìm mọi biện pháp hợp lý để hạn chế hậu quả của sự việc bất khả kháng.

13.3. Thời hạn mà một bên phải hoàn thành một công việc theo Hợp đồng này được gia hạn thêm một khoảng thời gian bằng đúng thời gian bên đó không thể thực hiện được công việc do sự kiện bất khả kháng gây ra.

ĐIỀU 14. CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

14.1. Chấm dứt hợp đồng do sai phạm

a) Bên A có thể chấm dứt một phần hoặc toàn bộ hợp đồng mà không gây tổn hại đến các biện pháp khắc phục vi phạm hợp đồng khác bằng cách thông báo bằng văn bản cho Bên B về sai phạm trong hợp đồng trong các trường hợp sau:

- Bên B không thể bàn giao dịch vụ hoặc một phần dịch vụ trong thời hạn quy định theo hợp đồng, hoặc trong thời gian gia hạn;

- Bên B không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào khác theo hợp đồng;

- Bên A xác định Bên B vi phạm một trong các hành vi bị cấm quy định tại Điều 16 của Luật Đấu thầu trong quá trình đấu thầu hoặc thực hiện hợp đồng;

b) Trường hợp Bên A chấm dứt một phần hoặc toàn bộ hợp đồng theo điểm a khoản này, Bên A có thể mua sắm dịch vụ liên quan tương tự như các dịch vụ chưa được thực hiện theo các điều khoản và phương thức phù hợp. Bên B phải chịu trách nhiệm bồi thường cho Bên A các chi phí phụ trội phát sinh từ việc mua hàng hóa và dịch vụ tương tự đó. Tuy nhiên, Bên B vẫn phải tiếp tục thực hiện phần hợp đồng không bị chấm dứt.

14.2. Chấm dứt hợp đồng do mất khả năng thanh toán

Trường hợp Bên B phá sản hoặc mất khả năng thanh toán, Bên A có thể chấm dứt hợp đồng vào bất kỳ thời điểm nào bằng cách gửi thông báo cho Bên B. Trong trường hợp đó, hợp đồng sẽ chấm dứt và Bên B không được bồi thường với điều kiện là việc chấm dứt hợp đồng không gây tổn hại hoặc ảnh hưởng đến bất kỳ quyền khởi kiện hoặc biện pháp khắc phục của Bên A trước đó hoặc sau đó.

ĐIỀU 15. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

15.1. Bên A và Bên B có trách nhiệm giải quyết các tranh chấp phát sinh giữa hai bên thông qua thương lượng, hòa giải.

15.2. Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Hợp đồng này mà hai bên không thể giải quyết bằng thương lượng trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp sẽ được giải quyết tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền tại Thành phố Hồ Chí Minh. Phán quyết của Tòa án là quyết định cuối cùng và có giá trị bắt buộc đối với các bên.

Điều 16. Hiệu lực hợp đồng

16.1. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký.

16.2. Hợp đồng hết hiệu lực sau khi các bên hoàn thành tất cả quyền, nghĩa vụ của các bên theo thỏa thuận trong Hợp đồng.

Hợp đồng này được lập thành 4 (bốn) bản, mỗi bên giữ 2 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau.

| ĐẠI DIỆN BÊN A LÊ VIỆT | ĐẠI DIỆN BÊN B LÊ THỊ KIỀU NHI |
| --- | --- |