# BẢNG MÔ TẢ VÀ CHÀO GIÁ

# CHƯƠNG TRÌNH THỰC HIỆN TRIỂN KHAI WEB BÁN HÀNG

Tp. Hồ Chí Minh,       -       -

MỤC LỤC

I.	YÊU CẦU	4

1.1.	Bản mô tả module chính	4

1.1.1.	Portal khách hàng	4

1.1.2.	Hệ thống nghiệp vụ	4

1.1.3.	Tích hợp hệ thống	5

1.2.	Bản mô tả chức năng chi tiết	5

1.2.1.	Mô-đun Portal khách hàng và quản lý tài khoản	5

1.2.2.	Mô-đun Đặt hàng	6

1.2.3.	Mô-đun Nhận hàng	7

1.2.4.	Mô-đun Công nợ	8

1.2.5.	Mô-đun Hạn mức	8

1.2.6.	Mô-đun Tiêu thụ	9

1.2.7.	Mô-đun Báo cáo	9

1.2.8.	Mô-đun Tích hợp dữ liệu	10

1.3.	Phạm vi dự án	10

II.	TÍNH SẴN SÀNG VÀ KHẢ NĂNG PHỤC HỒI	11

2.1.	Tính sẵn sàng	11

2.2.	Thời gian trung bình để sửa chữa	11

2.3.	Các bước xử lý sự cố	12

III.	TRIỂN KHAI HỆ THỐNG	13

3.1.	Kế hoạch triển khai	13

3.2.	Quản lý yêu cầu nghiệp vụ & quản trị dự án	13

3.2.1.	Quản lý yêu cầu nghiệp vụ	13

3.2.2.	Quản trị dự án	13

IV.	BẢO HÀNH, BẢO TRÌ VÀ HỖ TRỢ	15

4.1.	Bảo hành	15

4.2.	Bảo trì	15

4.3.	Hỗ trợ	15

V.	CHI PHÍ ƯỚC LƯỢNG	16

5.1.	Chi phí ước lượng yêu cầu	16

VI.	HIỆU LỰC BẢNG CHÀO GIÁ	18

# YÊU CẦU

## Bản mô tả module chính

Dựa trên tài liệu yêu cầu TMN, hệ thống được xây dựng trên Odoo 18 nhằm tạo cổng khách hàng trực tuyến kết nối với dữ liệu nội bộ hiện hữu. Sẽ có các module chính như sau:

### Portal khách hàng

- Đăng nhập.

- Quên mật khẩu.

- Hồ sơ khách hàng.

- Phân quyền.

- Theo dõi lịch sử.

### Hệ thống nghiệp vụ

- Module Đặt hàng

  - Tạo đơn hàng

  - Duyệt đơn

  - Workflow

  - Hủy đơn

  - Chỉnh sửa phương tiện

- Module Nhận hàng

  - Tạo lệnh nhận

  - Tra cứu

  - CNXX

- Module Công nợ

  - Công nợ đầu kỳ

  - Quá hạn

  - Dashboard

- Module Hạn mức

  - Ký quỹ

  - Tín chấp

  - Khả năng mua

- Module Tiêu thụ

  - Sản lượng

  - Doanh thu

  - Báo cáo

- Module Báo cáo

  - Giao hàng

  - Công nợ

  - Tiêu thụ

  - Tồn kho

### Tích hợp hệ thống

- SQL Server 2016

- API trung gian

- EasyInvoice

- CNXX PDF

- Đồng bộ dữ liệu

## Bản mô tả chức năng chi tiết

### Mô-đun Portal khách hàng và quản lý tài khoản

Mô-đun này đóng vai trò là cổng giao tiếp giữa khách hàng và hệ thống TMN.

- Các chức năng dự kiến:

  - Khách hàng đăng nhập bằng tài khoản được cấp

  - Quản lý hồ sơ khách hàng

  - Thay đổi mật khẩu

  - Quên mật khẩu

  - Đăng nhập đa thiết bị

  - Quản lý lịch sử truy cập

  - Phân quyền theo từng khách hàng, nhóm khách hàng hoặc đơn vị

- Mục tiêu:

  - Giảm việc trao đổi thông tin qua Zalo, Email

  - Tăng tính bảo mật

  - Quản lý tập trung người sử dụng

- Lợi ích:

Khách hàng có thể chủ động thao tác trên hệ thống mà không cần liên hệ trực tiếp nhân viên xử lý.

### Mô-đun Đặt hàng

Mô-đun cho phép khách hàng tạo yêu cầu mua hàng trực tuyến thay thế quy trình gửi thông tin qua fax, điện thoại hoặc Zalo.

Các chức năng:

Tạo đơn hàng

- Khách hàng nhập:

- Kho nhận hàng

- Phương tiện

- Tài xế

- CCCD

- Mặt hàng

- Số lượng

- Ghi chú

Theo dõi trạng thái

- Hệ thống hiển thị đầy đủ trạng thái:

- Nháp

- Chờ xác nhận

- Chờ thanh toán

- Chờ duyệt

- Chờ giao hàng

- Đã giao

- Hủy

- Đóng

Quản lý chỉnh sửa

- Cho phép:

- Cập nhật tài xế

- Đổi biển số xe

- Chỉnh sửa trước thời điểm khóa

Tra cứu chứng từ

- Hóa đơn

- Phiếu xuất kho

- CNXX

- Lịch sử xử lý

- Mục tiêu:

- Chuẩn hóa quy trình đặt hàng và tăng khả năng theo dõi đơn hàng theo thời gian thực.

### Mô-đun Nhận hàng

Mô-đun hỗ trợ khách hàng đăng ký nhận hàng và quản lý thông tin nhận hàng trước khi phương tiện đến kho.

Các chức năng:

- Tạo lệnh nhận hàng

- Danh sách nhận hàng

- Cập nhật tài xế

- cập nhật phương tiện

- Hủy lệnh

- Tra cứu CNXX

Mục tiêu:

- Giảm thời gian xử lý thủ tục tại cổng và kho hàng.

### Mô-đun Công nợ

Mô-đun cung cấp khả năng theo dõi tình hình công nợ theo thời gian thực.

Chức năng:

- Công nợ đầu kỳ

- Phát sinh trong kỳ

- Công nợ cuối kỳ

- Hóa đơn quá hạn

- Hóa đơn chưa thanh toán

- Chứng từ thanh toán

Cho phép:

- Lọc thời gian

- Tìm kiếm

- Xuất Excel

- In PDF

- Mục tiêu:

- Khách hàng tự theo dõi công nợ mà không cần liên hệ kế toán.

### Mô-đun Hạn mức

Mô-đun hỗ trợ theo dõi điều kiện mua hàng và hạn mức tín dụng.

Các chức năng:

- Hiển thị hóa đơn quá hạn

- Hóa đơn đến hạn

- Khả năng mua hàng

- Tín chấp

- Ký quỹ

- Tiền chuyển khoản

- Phiếu chờ giao

- Hàng ký gửi

Mục tiêu:

- Giúp khách hàng chủ động theo dõi khả năng giao dịch.

### Mô-đun Tiêu thụ

Mô-đun phân tích dữ liệu mua hàng của khách hàng.

Các chức năng:

- Thống kê theo ngày

- Thống kê theo tháng

- Theo quý

- Theo năm

- Theo mặt hàng

- Theo kho

Biểu đồ:

- Doanh thu

- Sản lượng

- Xu hướng tiêu thụ

Mục tiêu:

- Hỗ trợ khách hàng đánh giá hoạt động kinh doanh.

### Mô-đun Báo cáo

Mô-đun cung cấp các báo cáo tổng hợp và dashboard quản trị.

Danh sách báo cáo:

- Báo cáo tiến độ giao hàng

- Báo cáo công nợ

- Báo cáo tiêu thụ

- Báo cáo tồn kho

Dashboard:

- KPI

- Biểu đồ

- Xuất Excel

- Xuất PDF

### Mô-đun Tích hợp dữ liệu

Mô-đun thực hiện kết nối với các hệ thống hiện hữu.

Tích hợp:

- SQL Server 2016

- Hệ thống nội bộ

- EasyInvoice

- File CNXX PDF

- API đồng bộ

Mục tiêu:

- Đảm bảo dữ liệu đồng nhất giữa Website và hệ thống hiện tại.

## Phạm vi dự án

Nhằm đạt được mục tiêu nêu trên, chúng tôi thực hiện bản chào giá dự án cũng như dự án này trong phạm vi yêu cầu được mô tả như trên.

IWARE triển khai hệ thống Odoo 18 với mục tiêu xây dựng Website khách hàng, không thay thế hệ thống nội bộ hiện hữu mà đóng vai trò lớp tích hợp và giao tiếp dữ liệu.

IWARE cam kết là đối tác lâu dài với Quý Khách hàng thực hiện các mục tiêu trên. Cùng với đội ngũ cán bộ có kinh nghiệm, có năng lực, IWARE mong muốn được là đối tác thực thi xây dựng và triển khai hệ thống cho Quý Khách hàng.

# TÍNH SẴN SÀNG VÀ KHẢ NĂNG PHỤC HỒI

IWARE luôn đề ra các qui trình và thực hiện qui trình đó để bảo đảm chất lượng và niềm tin từ Quý Khách hàng.

## Tính sẵn sàng

Do hệ thống được vận hành liên tục  không nghỉ  kể cả ngày lễ, nên IWARE đảm bảo hệ thống có khả năng hoạt động 24/7 và tối thiểu hóa các sự cố ngưng hệ thống.

## Thời gian trung bình để sửa chữa

Thời gian sửa chữa sự cố sẽ tùy thuộc vào mức độ của từng sự cố. Tuy nhiên, IWARE cam kết thời gian trung bình là hai (03) ngày làm việc (03 working days).

## Các bước xử lý sự cố

# TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

## Kế hoạch triển khai

Trong trường hợp giải pháp của công ty chúng tôi được Quý Khách hàng chấp nhận, Chúng tôi xin đề xuất các bước thực hiện dự án và kế hoạch cho các giai đoạn phát triển và triển khai hệ thống trong thời gian sáu tháng (6 tháng) kể từ ngày ký kết hợp đồng.

## Quản lý yêu cầu nghiệp vụ & quản trị dự án

### Quản lý yêu cầu nghiệp vụ

Kết quả của quá trình khảo sát, phân tích hệ thống của Quý Khách hàng là tài liệu “Yêu cầu chi tiết của người sử dụng”. Trên cơ sở này, IWARE sẽ đề xuất giải chức năng phù hợp để phát triển phần mềm. Sau đó, đây cũng là tài liệu chuẩn để thực hiện Kiểm tra và Nghiệm thu Hệ thống. Đây là một tài liệu rất quan trọng, do đó, Quý Khách hàng và IWARE sẽ ký kết với nhau để thống nhất.

Trong thực tế, chúng tôi sẽ nỗ lực hết khả năng để thu thập và tiếp nhận toàn bộ yêu cầu nghiệp vụ của khách hàng cần thiết cho chương trình. Chúng tôi không mong mỏi sẽ tiếp nhận bất cứ sự thay đổi yêu cầu nào sau khi chương trình chính thức bắt đầu.

Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của chúng tôi, yêu cầu nghiệp vụ sẽ luôn được thay đổi trong suốt quá trình xây dựng chương trình. Chính vì thế, để IWARE và Quý Khách hàng làm việc được dễ dàng hơn chúng tôi đề xuất qui trình thay đổi yêu cầu như sau:

Khi xảy ra thay đổi yêu cầu:

- Tất cả các thay đổi sẽ được tập hợp lại và gửi cho IWARE bằng hard copy hoặc email.

- IWARE tiếp nhận và trả lời có thể thực hiện hay không thực hiện những thay đổi đó cho Quý khách hàng trễ nhất là 1 tuần.

- Có thể IWARE và Quý khách hàng cùng nhau thảo luận để đưa ra giải pháp hay quyết định cuối cùng.

- Nếu thay đổi yêu cầu được quyết định thực hiện, thì những thay đổi đó được cập nhật đầy đủ vào các tài liệu liên quan, khách hàng sẽ xem xét lại và xác nhận. Những thay đổi yêu cầu làm tăng giá trị hoặc thời gian của dự án (những thay đổi quyết đinh thực hiện) thì khách hàng phải trả tất cả các chi phí phát sinh này.

- Nếu những thay đổi không quyết định thực hiện hoặc sẽ thực hiện trong giai đoạn tiếp theo thì đại diện đội dự án phải ghi nhận lại thông tin này và có sự xác nhận của Quý khách hàng.

### Quản trị dự án

Đề thực hiện dự án được thành công IWARE cần được sự cộng tác chặt chẽ của Quý Khách hàng. Đây là yếu tố vô cùng quan trọng.

IWARE đề xuất vai trò một Quản trị dự án là người duy nhất có thẩm quyền trao đổi, thống nhất các yêu cầu, giải pháp xử lý với Quý Khách hàng. IWARE cũng đề xuất Quý Khách hàng cử một nhân viên có vai trò tương tự để phối hợp giải quyết tốt các vấn đề nảy sinh trong quá trình triển khai dự án.

Hình thức trao đổi thông tin giữa Quý khách hàng và IWARE:

- Thông qua mail, chat Yahoo, gọi điện thoại.

- Trong trường hợp cần thảo luận chi tiết, có thể tổ chức các cuộc họp không định kỳ.

# BẢO HÀNH, BẢO TRÌ VÀ HỖ TRỢ

## Bảo hành

Thời gian bảo hành:

IWARE thực hiện bảo hành hệ thống trong vòng mười hai (12) tháng kể từ ngày hệ thống đi vào sử dụng chính thức.

Công việc bảo hành:

Trong thời gian bảo hành, tất cả các lỗi phát sinh do chương trình gây ra hoặc sai với yêu cầu ban đầu thì đội dự án sẽ thực hiện bảo trì mà không tính bất cứ một chi phí nào.

Những thay đổi yêu cầu ngoài những yêu cầu ban đầu của chương trình, hai bên sẽ xem xét để thực hiện (có thể phát sinh phụ lục hợp đồng), những thay đổi này sẽ được IWARE tính chi phí theo đúng những gì phát sinh.

IWARE sẽ không chịu trách nhiệm với những lỗi phát sinh do sự sai sót của phần cứng, network, internet hoặc sự cố thiết bị xảy ra tại công ty Quý khách hàng.

Cách thức bảo hành:

Trong thời gian bảo hành, IWARE sẽ cử một cán bộ có trách nhiệm quản lý chung làm đầu mối liên lạc với Quý Khách hàng.

Mọi yêu cầu hỗ trợ của Quý Khách hàng đều được ghi nhận trong nhật ký hỗ trợ. Mọi yêu cầu hỗ trợ đều có sự xác nhận của cán bộ Quý Khách hàng và IWARE. Nhật ký hỗ trợ sẽ được báo cáo định kỳ hàng tuần cho Quý Khách hàng.

## Bảo trì

Hết thời hạn bảo hành, IWARE sẽ ký hợp đồng bảo trì riêng với Quý Khách hàng. Hợp đồng bảo trì sẽ ký theo từng yêu cầu cụ thể của hệ thống. IWARE đề nghị gói Bảo trì Chuẩn như sau:

- Hệ thống Call center trong giờ làm việc (09h đến 17h từ thứ hai đến thứ sáu).

- Thời gian đáp ứng trung bình là 03 ngày làm việc.

- Gói Bảo trì Chuẩn được tính theo từng năm. Giá trị gói Bảo trì Chuẩn được tính chung và sẽ thay đổi dựa theo gói bảo trì tổng thể toàn hệ thống hiện tại.

## Hỗ trợ

IWARE là công ty hướng Khách hàng, do đó, IWARE cam kết rất rõ và minh bạch tránh nhiệm hỗ trợ tối đa của mình đối với dự án cho Quý Khách hàng như sau:

- Thực hiện bảo trì hệ thống sau khi hết thời hạn bảo hành

- Thực hiện hỗ trợ từ xa đối với hệ thống

# CHI PHÍ ƯỚC LƯỢNG

Do nhu cầu từ phía Quý Khách hàng, chúng tôi ước lượng chi phí cơ bản để phát triển hệ thống với các tính năng đã đề ra ở trên. Ước lượng chi phí này chỉ đúng với yêu cầu hiện tại mà IWARE nhận được, trong trường hợp yêu cầu thay đổi hay phát sinh thêm thì việc ước lượng chi phí này không còn chính xác.

## Chi phí ước lượng yêu cầu

| Chức năng – Công việc | Thời gian(Ngày) | Thành Tiền (2.600.000/N) |
| --- | --- | --- |
| - Khảo sát hệ thống | 18 | 46.800.000 |
| - Portal khách hàng | 20 | 52.000.000 |
| - Module Đặt hàng | 22,5 | 58.500.000 |
| - Module Nhận hàng | 18 | 46.800.000 |
| - Module Công nợ | 22,5 | 58.500.000 |
| - Module Hạn mức | 19,5 | 50.700.000 |
| - Module Tiêu thụ | 16,5 | 42.900.000 |
| - Module Báo cáo | 19,5 | 50.700.000 |
| - Tích hợp SQL + API | 48,5 | 126.100.000 |
| - Hạ tầng triển khai | 13 | 33.800.000 |
| - Đào tạo + nghiệm thu | 12 | 31.200.000 |
| TỔNG CHI PHÍ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG: 230 Ngày TỔNG CHI PHÍ THỰC BẰNG VND: 598.000.000 VND Bằng chữ: Năm trăm chín mươi tám triệu đồng (Phần mềm: không chịu thuế) |  |  |

Chú ý:

Chi phí trên BAO GỒM:

(a) Bàn giao chương trình và thiết lập các tham số hệ thống.

(b) Bộ tài liệu dành cho người quản trị hệ thống.

(c) Phần thực hiện chương trình chỉ thay đổi nội dung ghi theo mô hình mới ở phần trang quản lý admin, không có sự thay đổi về giao diện ở trang web giao diện phía bên ngoài, phần bên ngoài chỉ thực hiện ẩn bên trong để kết n ối theo chuẩn cơ sở dữ liệu thiết kế mới.

Chi phí trên KHÔNG BAO GỒM:

(a) Chi phí bản quyền license các phần mềm hệ thống như hệ điều hành, hệ quản trị cơ sở dữ liệu, firewall, host, domain, các trang thiết bị sử dụng cho hệ thống, ...

(b) Các hệ thống phần cứng, mạng truyền thông.

(c)  Kinh phí phát triển hay chỉnh sửa các ứng dụng mới sau này mà không trong giới hạn của bản mô tả yêu cầu ban đầu, không nằm trong phạm vi dự án.

Chú ý:

Chi phí trên chưa bao gồm các loại thuế.

# HIỆU LỰC BẢNG CHÀO GIÁ

Nội dung trong bảng chào giá này là bảo mật và có hiệu lực trong vòng 1 tháng kể từ ngày báo giá.

CTY TNHH GIẢI PHÁP PHẦN MỀM THÔNG MINH IWARE

Giám đốc

LÊ THỊ KIỀU NHI